| **Retrospective** | |
| --- | --- |
| **Nº: 1** | **Objetivo:**  COMPLETAR SPRINT 1 |
| La primera semana planteamos junto a la idea del proyecto, la estructuración de tareas mediante product backlog para establecer las historias de usuario correspondientes a cada sprint. La creación del documento fue costosa debido a la falta de experiencia y conocimientos en la documentación. Pese a ello, el documento fue completado con éxito.  Tuvimos dificultades para completar el sprint 1, debido a que la implantación del MVC nos obligó a reestructurar el código que ya teníamos generado.  Para futuras implementaciones ya conocemos el modelo MVC, y no deberíamos tener tantos problemas con la estructura de la aplicación.  Para futuros sprints trataremos de documentarnos respecto a las herramientas, modelos, etc… a utilizar antes de su implementación. | |

| **Retrospective** | |
| --- | --- |
| **Nº: 2** | **Objetivo:**  COMPLETAR SPRINT 2 |
| El Sprint 2 fue dividido en dos fases, dedicando la primera a establecer las bases de la página (carta, pedidos, reserva, bienvenida…) centrándonos en tener un diseño consistente entre ellas, implementando el uso dinámico de bases de datos para su creación.  La segunda fase la dedicamos a solucionar errores y a unificar las diferentes partes del código en la rama principal, así como organizar la implementación para el Sprint 3.  Para el próximo sprint planeamos implementar las últimas opciones tanto para el usuario como administrador. | |

| **Retrospective** | |
| --- | --- |
| **Nº: 3** | **Objetivo:**  COMPLETAR SPRINT 3 |
| El sprint 3 empezó igual que acabó el sprint 2, añadiendo las últimas funcionalidades que iba a contener la página, tanto por la parte de administrador, como la del usuario corriente.  En este sprint se ha dedicado además muchas horas (más que en el sprint 2) a resolver errores importantes que tenía la página tanto visualmente como en sus funcionalidades.  También se empezó a mejorar la organización de algunos archivos, y se empezó a preparar todo para la recta final, es decir el sprint 4.  Para el siguiente sprint se espera poder acabar el proyecto de manera satisfactoria y con toda la documentación necesaria. | |

| **Retrospective** | |
| --- | --- |
| **Nº: 4** | **Objetivo:**  COMPLETAR SPRINT 4 |
| El sprint 4 comenzó con la idea clara de acabar rápidamente con el proyecto y centrarse en la subida a la plataforma de AWS y realizar la documentación. Se tuvieron muchos problemas en la subida a AWS debido a varias líneas de código que se tenían que modificar, y que nos llevó más tiempo del que esperábamos. Si hubiera habido más consistencia con las mayúsculas y minúsculas, no habría habido tanto problema, pues fue una de las causas principales.  Además de todo lo antes mencionado, nos centramos en introducir comentarios explicativos en el código, y corregir o modificar pequeñas funcionalidades de la página web.  Aunque nos hubiera gustado añadir alguna funcionalidad extra, el proyecto ha sido terminado de forma satisfactoria. | |